TD-RQ308

DIFERENCIAS DE ALCANCE

Requerimiento PEKING v0.13 frente al alcance inicial de PortalNet

5 de agosto de 2026

A continuación, estos son los elementos que pueden considerarse como una ampliación, porque el documento inicial se enfocaba principalmente en identificar componentes técnicos que debían ajustarse.

# Diferencias de alcance validadas (Aquí se muestran los puntos que Red Motors agregó posteriormente)

## 1.1 Gobierno de Empresa y Marca (Que Empresa y Marca sean obligatorias, no modificables y auditables en todas las transacciones)

Empresa y Marca pasan a ser datos obligatorios, inmutables y auditables durante toda la transacción.

La Empresa y la Marca deben derivarse automáticamente desde VIN o placa. Cuando no exista vehículo, el usuario solo puede seleccionar combinaciones autorizadas.

OMODA y JAECOO quedan vinculadas exclusivamente a PEKING y el usuario no puede modificar esa relación.

Una transacción con Empresa o Marca incorrecta debe bloquearse. Después de creada, no se corrige cambiando la Empresa: debe anularse y recrearse conforme a permisos.

El Lead y su conversión deben conservar Marca y Empresa; la Oportunidad debe derivarlas desde el vehículo y bloquear combinaciones incompatibles.

## 1.2 Seguridad, visibilidad y auditoria (Que la empresa se determine automáticamente mediante VIN, placa o vehículo)

El cliente se mantiene como maestro compartido, pero vehículos e historia transaccional se restringen por Empresa/Marca autorizada.

Los accesos multicompañía o multimarca requieren aprobación de Negocio y Transformación Digital, además de vigencia, trazabilidad y retiro formal.

La segregación no puede depender solo de filtros visuales. Debe cubrir sharing, consultas, APIs, exportaciones, colas, inventarios y reportes.

Se exige auditoría de usuario, fecha/hora, Empresa, Marca, cambios, errores, intentos y reprocesos.

El consolidado de reportería queda reservado a perfiles gerenciales autorizados.

## 1.3 Reglas comerciales y de postventa (Que los usuarios solo puedan ver información de las empresas y marcas autorizadas)

El PDF convierte el proceso comercial completo - Lead, Oportunidad, plan de venta, proforma, reserva, anticipo, despacho, pedido y factura - en una obligación E2E verificable.

Cases deben clasificarse y enrutarse por Empresa/Marca a responsables PEKING.

Las garantías requieren segregación, aprobador PEKING independiente, aprobación/rechazo, notificaciones y trazabilidad.

Las citas se amplían a Salesforce, web, aplicación y WhatsApp, con validación de VIN/placa, capacidad, territorio, asesor, recurso e identidad de marca.

Las órdenes de trabajo creadas desde cita o Case deben heredar y conservar cliente, VIN/placa, Empresa, Marca y origen, y bloquear recursos de otras compañías.

El presupuesto de mostrador debe usar exclusivamente catálogo, inventario, bodega, precios y documentos PEKING.

OMODA y JAECOO pueden compartir recursos dentro de PEKING, pero la definición exacta de agenda, talleres, asesores, mecánicos y territorios sigue pendiente de Negocio/Postventa.

## 1.4 Productos y catálogos - ampliación transversal (Que existan controles para evitar cruces entre PEKING, Bavarian y Otobai)

Se agrega una mejora para todas las compañías y marcas, no solo PEKING: editar productos existentes y catálogos relacionados sin borrar o recrear registros ni romper dependencias.

Los cambios de nombre en catálogos relacionados deben reflejarse en los productos asociados, conservando identidad, inventario, precios e historial.

Cada modificación debe auditar valores anterior/nuevo y bloquear traslados o mezclas de productos entre empresas.

## 1.5 Softland, integraciones y continuidad operative (Que los errores de integración se registren, notifiquen y puedan reprocesarse)

PEKING debe operar con separación lógica dentro de Softland, numeración, ubicaciones y bitácora diferenciadas. La decisión vigente no implica una nueva instancia: se reutilizan la instancia y los endpoints confirmados, con contexto RMPEKING.

Cada interfaz debe manejar Empresa/Marca obligatorias, filtros, correlación, idempotencia y trazabilidad.

Un error debe aislar únicamente el registro afectado, permitir que los demás continúen y habilitar reproceso sin duplicidad.

Se agregan alertas a Transformación Digital, control de fallos, conciliación y seguimiento de reintentos.

Monitoreo, rendimiento, dead-letter/cola equivalente, respaldo y reversión aparecen como consideraciones técnicas que deben diseñarse y aprobarse; no deben presentarse todavía como una solución cerrada.

## 1.6 Documentos, comunicaciones y canales (Que existan notificaciones específicas para garantías, citas, documentos y errores)

Los PDFs por marca ya estaban contemplados; el extra es exigir datos legales PEKING, dirección validada, versionado, origen y relación con la transacción.

El PDF agrega notificaciones formales para errores de integración, garantías, citas, documentos disponibles, diferencias de carga y reprocesos.

Se exige impedir que datos PEKING se publiquen en sitios existentes de BMW, MINI, Motorrad, Red Motors u Otobai.

Las nuevas integraciones hacia sitios OMODA/JAECOO quedan fuera de alcance salvo control de cambios.

## 1.7 Carga, conciliación y entregables (Que se realicen cargas iniciales, conciliaciones entre Salesforce y Softland, UAT formal y controles de salida a Producción)

Se agrega una carga inicial formal de clientes, VIN, productos, repuestos, inventarios, precios, usuarios, territorios y recursos.

La carga debe conciliar datos críticos entre Salesforce y Softland y documentar diferencias.

Se exigen insumos legales, fiscales, de marca, permisos e integraciones. Muchos de estos son entregables o aprobaciones de Red Motors, no desarrollo.

Se agregan capacitación, documentación formal y dos semanas de soporte reforzado después de la salida.

## 1.8 Pruebas, aceptación y salida (Que se incorpore una mejora general para editar productos y catálogos en todas las empresas, no solamente para PEKING)

El documento incorpora 29 criterios de aceptación y 22 escenarios UAT trazables. Son un marco de validación, no 51 funcionalidades independientes.

Las pruebas E2E y de regresión ya estaban contempladas, pero se amplían con escenarios negativos, permisos, borde, conciliación y evidencia reproducible.

Se agregan puertas formales de ambiente, datos, QA del proveedor, validación TD, UAT de negocio, conciliación y Go/No-Go.

Un defecto de segregación bloquea Producción; los defectos menores requieren aprobación, responsable, mitigación y fecha.

El documento v0.13 aún está en revisión y no autoriza resolver por suposición las definiciones pendientes.

# 2. Temas que no deben presentarse como extras independientes (Ya estaban considerados de forma general)

El objeto configurable Empresa y el objetivo de soportar futuras empresas.

Agregar PEKING/OMODA/JAECOO en campos, picklists, Global Value Sets y relaciones ya identificadas.

Refactorizar Apex, triggers, Flows, LWC y Aura para eliminar la lógica binaria Bavarian/Otobai.

Resolver Pricebooks, moneda, inventario, bodegas, reservas, pedidos, Work Orders y catálogos por Empresa.

PDFs dinámicos para Ventas y Taller como concepto general; únicamente son nuevos los datos legales, control documental y reglas adicionales.

Profiles, Permission Sets, Record Types, layouts, FlexiPages, Quick Actions y List Views como frentes técnicos generales.

Comunidad, talleres, calendarios, órdenes de trabajo y postventa como áreas de impacto ya previstas.

Pruebas de integración, E2E y regresión como concepto general.

Componentes y Flows ya revisados, conciliados, modificados o desplegados durante Sprint 1 y Sprint 2. No deben volver a contarse por aparecer en el PDF nuevo.

# Dependencias y definiciones pendientes de Red Motors (Información que Red Motors todavía debe definir)

# Hay puntos que no son automáticamente trabajo de desarrollo, porque primero Red Motors debe tomar decisiones o entregar información, por ejemplo:

| Tema | Definición requerida |
| --- | --- |
| Historia y reportería | Definir si se carga información anterior al 01/10/2026. |
| WhatsApp | Definir número independiente o canal actual con selección OMODA/JAECOO. |
| Garantías | Nombrar persona o rol aprobador PEKING. |
| Carga inicial | Definir dueño, aprobador, formato, calidad, volumen y fechas de cada archivo. |
| Logos y documentos | Entregar y aprobar logos, lineamientos, dirección, actividad económica y textos legales. |
| Sitios e integraciones | Identificar todas las interfaces actuales que deben protegerse. |
| Postventa | Confirmar talleres, agenda, territorios, asesores, mecánicos, servicios, garantías y reglas de segregación. |
| Datos operativos | Confirmar bodegas, sucursales, precios, productos, listas, monedas, centros de costo y numeraciones oficiales. |