DOCUMENTO TÉCNICO  |  RED MOTORS

# Inclusión escalable de una nueva empresa y marcas chinas

Análisis de impacto, arquitectura objetivo y manual de implementación para Salesforce

Conclusión ejecutiva Crear un objeto Empresa es correcto como base, pero no es suficiente. La solución debe separar empresa legal, marca, proceso comercial y configuración operativa; resolver por códigos estables y relaciones, y migrar sin convertir los nombres de registros en nuevos valores hardcodeados.

| Control | Valor |
| --- | --- |
| Entorno objetivo | redProd |
| Entorno inicial de construcción | RedPartial, después de sincronizarlo con producción |
| Estado | Análisis únicamente; no se modificó ni desplegó metadata |
| Versión y fecha | 1.0 • 22 de julio de 2026 |
| Fuentes | Documento recibido + metadata local + consultas de solo lectura a redProd |

Preparado para revisión funcional, técnica y de arquitectura

# Contenido

| Diagnóstico y diseño | Ejecución y anexos |
| --- | --- |
| 1. Resumen ejecutivo 2. Alcance y método 3. Evaluación existente 4. Estado actual de datos | 9. Estrategia de migración 10. Plan de pruebas 11. Despliegue y rollback 12. Estimación y alcance |
| 5. Arquitectura objetivo 6. Matriz campo por campo 7. Manual por capa 8. Preparación de RedPartial | 13. Riesgos y controles 14. Decisiones pendientes 15. Checklist Anexos A–E |

Cómo leer este manual Los hallazgos se marcan como Confirmado (evidencia directa), Candidato (se debe inspeccionar su lógica o filtro) o Fuera de alcance/falso positivo. Esta distinción evita estimar como cambio todo archivo que solo contiene la palabra “empresa”.

# 1. Resumen ejecutivo

La incorporación de una nueva empresa que operará marcas chinas no es un cambio aislado de picklists. En redProd, la empresa se usa simultáneamente como entidad legal que factura, segmentador de acceso, selector de lista de precios, clave implícita de bodega, criterio de integración con Softland y fuente de identidad para documentos y portales. Esa mezcla explica la proliferación de condiciones binarias Bavarian/Otobai.

Decisión recomendada: crear Empresa__c como maestro y reutilizar Marca__c como maestro de marca; relacionarlos explícitamente.

No recomendar: reemplazar cada comparación de picklist por Empresa__r.Name. Name es editable, traducible y no constituye una clave de integración.

No recomendar: comentar el código anterior. Git conserva el historial; el código comentado se desactualiza y duplica el costo de soporte.

Migración recomendada: lookups nuevos + backfill determinístico + dual-write + cambio de lecturas bajo feature flag + retiro posterior de picklists.

La estimación del documento previo (aproximadamente un mes de desarrollo) no cubre de forma realista datos, seguridad, 48 páginas Visualforce afectadas, integración, pruebas cruzadas ni divergencia de sandbox.

Riesgo que debe eliminarse primero Ninguna condición debe interpretar “empresa desconocida”, nula o nueva como Bavarian mediante un else. Ese patrón puede facturar con la razón social equivocada, consultar inventario de otra empresa o exponer datos entre compañías.

# 2. Alcance y método de auditoría

El análisis combinó el documento de alcance recibido con una revisión técnica de metadata y datos de redProd, más una comparación de los espejos locales de RedProd y RedPartial. La consulta al org fue de solo lectura. No se creó metadata, no se desplegó código y no se alteraron registros.

| Fuente | Uso | Limitación |
| --- | --- | --- |
| PDF recibido (10 páginas) | Requisitos, inventario inicial y estimación propuesta | Incluye elementos correctos, otros desactualizados y áreas no inspeccionadas |
| Metadata local RedProd | Búsqueda literal, campos, listas de precios y lógica binaria | No sustituye el Dependency API ni garantiza que el Flow local sea la versión activa |
| redProd (API/Tooling API) | Campos reales, valores, volúmenes, record types y dependencias | Los filtros internos de algunas vistas y automatizaciones requieren retrieve dirigido |
| RedPartial local | Medición de divergencia antes de desarrollar | El espejo está incompleto/desfasado; se exige retrieve fresco |
| Visualforce de redProd | Revisión de páginas, PDF, logos y razones sociales | Hay que probar cada ruta renderizada con registros representativos |

## 2.1 Magnitud confirmada

| Área | Evidencia | Lectura correcta |
| --- | --- | --- |
| Metadata relevante local | 292 archivos | Inventario de candidatos; no todos requieren modificación |
| Apex | 139 clases con coincidencias; 3 triggers | Separar producción, pruebas y coincidencias textuales |
| Flows | 47 archivos locales; 33 marcados Active en el XML local | Auditar la versión activa del org, no solo la última versión recuperada |
| Dependencia de Opportunity.BMW_Compania__c | 254 dependencias brutas; 44 componentes únicos | 29 Apex, 14 Flows y 1 layout según MetadataComponentDependency |
| Visualforce | 301 páginas recuperadas; 62 renderAs=PDF; 48 con identidad/empresa/precios | El alcance documental previo subestimó la capa PDF y legal |
| Seguridad de campos | 78 permission sets y 50 profiles contienen referencias candidatas | Revisar FLS de los campos correctos; muchas coincidencias son homónimos |
| List views | 180 vistas en objetos núcleo; 70 con nombres de marca/sucursal | Son candidatas; clonar solo las que tengan filtros realmente empresariales |

# 3. Evaluación del análisis existente

| Propuesta o afirmación | Veredicto | Ajuste requerido |
| --- | --- | --- |
| Crear un objeto Empresa | Correcta pero incompleta | Agregar código inmutable, relaciones operativas, gobierno y configuración; no depender de Name |
| Agregar la empresa a todos los picklists | Táctica, no escalable | Sustituir identidad legal por lookups; conservar picklists solo para enumeraciones finitas |
| Cambiar if Bavarian / else por lookup.Name | Incorrecta | Resolver por código estable/configuración y fallar explícitamente cuando no exista mapeo |
| Comentar el código anterior | No recomendable | Usar control de versiones, feature flag, dual-read/dual-write y eliminar el camino legado al finalizar |
| CentroCosto__c.Empresa__c existe | No confirmado / desactualizado | En redProd no se encontró ese campo; no incluirlo hasta que negocio justifique uno nuevo |
| Bodegas ya están separadas por empresa | Solo de manera implícita | No hay lookup a Empresa; varios códigos Otobai usan prefijo RMOTOBAI y Bavarian usa códigos distintos |
| Un record type por marca | Deuda si el proceso es igual | Record type solo cuando cambian proceso, etapas, layout o reglas; usar Marca para segmentar |
| Un mes de desarrollo + QA | Subestimado para solución estratégica | Reestimar tras decisiones de alcance, inventario activo y calidad de datos |

## 3.1 Correcciones y hallazgos que cambian el alcance

Existe Marca__c como objeto maestro activo (BMW, MOTORRAD, MINI, KAWA, ISUZU, POLARIS, MG). No debe crearse un segundo maestro de marca.

Product2 ya tiene RM_Marca__c (lookup a Marca__c), además de picklists y textos de marca redundantes; la limpieza debe converger en el lookup.

Opportunity.empresaQueFactura__c contiene el valor “Otobay”, mientras otros objetos usan Otobai o RMOTOBAI. La migración necesita tabla de normalización.

Quote.empresaFactura__c existe en metadata de redProd, pero no fue visible en el describe del usuario de auditoría; validar FLS y uso antes de asumir equivalencia con Compania__c.

Contact.Empresa__c, Account.Empresas__c, campos KYC de empresa y Maestro_de_Errores__c.Empresa__c no representan la empresa operadora. Son falsos positivos funcionales.

La versión activa de algunos Flows no coincide con la última versión local. Opp Flow V5, Opp Flow v6 y tráfico del cotizador requieren retrieve de versión activa.

Se encontraron valores de prueba o basura en picklists de marca/familia en producción; deben gobernarse antes de ampliar el modelo.

# 4. Estado actual de datos

Los conteos muestran que el dato empresarial no tiene la misma cobertura ni el mismo vocabulario en todos los objetos. Por ello no es válido ejecutar una actualización masiva que convierta cada nulo en Bavarian.

| Objeto / campo actual | Distribución observada | Implicación |
| --- | --- | --- |
| Quote.Compania__c | Nulo 65.157; Bavarian 12.729; Otobai 256 | La mayoría histórica requiere inferencia por pricebook u otra evidencia |
| Opportunity.BMW_Compania__c | Nulo 36.185 aprox.; Bavarian 64.493; Otobai 1.557 | El record type ayuda, pero no determina todos los nulos |
| Opportunity.empresaQueFactura__c | Bavarian 152; Otobay 33; mayoría nula | No es fuente completa; normalizar el typo |
| Order.empresaQueFactura__c | RMBAVARIAN 39.981; RMOTOBAI 1.304; nulo 2 | Cobertura alta; excelente fuente de validación |
| WorkOrder.empresaFactura__c | RMBAVARIAN 77.232; RMOTOBAI 2.865; nulo 1 | Cobertura alta; cruzar con pricebook y territorio |
| User.Empresa__c | Bavarian 71; Otobai 5; nulo 4.694 | No puede gobernar seguridad por sí solo |
| Product2.Empresa__c | RMBAVARIAN 93.902; RMOTOBAI 19.452; nulo 4.936 | Definir si el producto puede pertenecer a más de una empresa |
| Linea_Plantilla...Empresa__c | RMBAVARIAN 848; RMOTOBAI 14; nulo 97 | Herencia desde plantilla/empresa facturadora, con excepciones |
| ReciboUsado__c.Empresa__c | RMBAVARIAN 4.613; RMOTOBAI 3; nulo 10.505 | Backfill de alto riesgo; requiere fuente contable |
| Plantilla...BMW_Compania__c | Bavarian 151; Otobai 9 | Migración directa, manteniendo reglas de vigencia |

## 4.1 Señales válidas para backfill

- Valor empresarial explícito válido y normalizado en el propio registro.

- Lista de precios asociada a una empresa por relación, no por coincidencia de Name.

- Código ERP/bodega mapeado de forma unívoca a una empresa.

- Marca y record type solo cuando la tabla de decisión de negocio confirme que no son transversales.

- Empresa del documento origen/padre (por ejemplo, Quote → Order o WorkOrder → PDF).

- Si hay conflicto o ninguna señal: crear excepción y no asignar un default silencioso.

Regla de oro de migración Toda asignación debe guardar fuente, fecha, regla aplicada y nivel de confianza. Los conflictos se resuelven antes del cambio de lecturas.

# 5. Arquitectura objetivo

Figura 1. Empresa es una dimensión legal/operativa; Marca, proceso y configuración son dimensiones separadas.

La arquitectura recomendada evita que cada nueva compañía requiera editar docenas de clases y Flows. La mayor parte de la variación debe expresarse como datos relacionados y configuración; el código solo debe contener estrategias cuando exista una diferencia de comportamiento real.

## 5.1 Maestro Empresa__c

| Campo sugerido | Tipo | Propósito / regla |
| --- | --- | --- |
| Name | Text | Nombre visible; nunca usarlo como clave de decisión |
| Codigo__c | Text, Unique, External ID | Clave estable e inmutable: p. ej. RMBAVARIAN, RMOTOBAI, RMCHINA |
| Codigo_ERP__c | Text | Código aceptado por Softland; puede diferir del código Salesforce |
| Nombre_Legal__c | Text | Razón social para documentos |
| Identificacion_Tributaria__c | Text | Cédula jurídica/identificación fiscal |
| Activa__c | Checkbox | Controla disponibilidad sin borrar historia |
| Cuenta_Facturacion__c | Lookup(Account) | Cuenta legal/contable, si aplica |
| Empresa_Padre__c | Lookup(Empresa__c) | Opcional para grupos jurídicos u operativos |
| Politica_Documental__c | Text/relación | Clave de configuración de PDF, emails y términos |

Separar datos y comportamiento Los datos legales y relaciones pertenecen a Empresa__c. Los feature flags, nombres de estrategias y reglas desplegables pertenecen a Custom Metadata (por ejemplo Empresa_Config__mdt). No guardar IDs de producción en código o metadata transportada entre orgs.

## 5.2 Marca, producto y operación

| Entidad | Cambio recomendado | Razón |
| --- | --- | --- |
| Marca__c | Agregar Empresa__c, Codigo_ERP__c, Activa__c y configuración visual | Ya existe el maestro; evita duplicarlo y elimina picklists de marca como fuente de verdad |
| Producto_Empresa__c | Junction Product2–Empresa con SKU/código, vigencia y estado | Permite que un catálogo se comparta o que el mismo producto tenga códigos distintos por empresa |
| Bodega__c | Agregar Empresa__c y clave externa compuesta Empresa+Código | El prefijo RMOTOBAI deja de ser una relación implícita |
| Pricebook2 | Agregar Empresa__c, canal, moneda lógica y vigencia | Las consultas dejan de depender de nombres como “Bavarian Local” |
| Sucursal__c / ServiceTerritory | Relacionar con Empresa__c; usar junction si son compartidos | Calendarios, asignación y acceso se vuelven declarativos |
| Usuario_Empresa__c | Junction de acceso y rol; User.Empresa_Predeterminada__c | Un usuario puede operar más de una empresa sin clonar usuarios |

## 5.3 Cuándo usar picklist, lookup, record type o Custom Metadata

| Mecanismo | Usarlo cuando | No usarlo para |
| --- | --- | --- |
| Lookup / junction | La entidad tiene vida propia, atributos, relaciones, permisos o crecerá | Empresa legal y marca no deben ser simples strings |
| Picklist | La enumeración es pequeña, estable y semántica: estado, canal, moneda lógica | Identidades organizacionales que incorporarán nuevas entidades |
| Record type | Cambian proceso, etapas, layout, obligatoriedad o automatización sustancial | Separar marcas que siguen exactamente el mismo proceso |
| Custom Metadata | Reglas/estrategias desplegables, feature flags y mapeos por código | Datos transaccionales o IDs específicos del org |
| Custom Permission | Excepciones de acceso o facultades funcionales | Representar pertenencia de datos a una empresa |

# 6. Matriz campo por campo

| Campo actual | Estado | Destino recomendado | Acción |
| --- | --- | --- | --- |
| Opportunity.BMW_Compania__c | Picklist Bavarian/Otobai | Empresa_Operadora__c o Empresa_Facturadora__c (Lookup) | Migrar; dejar read-only durante transición |
| Opportunity.empresaQueFactura__c | Picklist con Otobay/Bavarian | Empresa_Facturadora__c | Consolidar; normalizar typo y definir precedencia |
| Quote.Compania__c | Picklist Bavarian/Otobai | Empresa_Operadora__c / heredada de Opportunity | Backfill por Opportunity/pricebook; no default |
| Quote.empresaFactura__c | Campo existente con FLS dudoso | Empresa_Facturadora__c | Primero confirmar semántica, FLS y automatizaciones |
| Order.empresaQueFactura__c | Picklist RM* | Empresa_Facturadora__c | Migración directa; validar contra Quote/pricebook |
| WorkOrder.empresaFactura__c | Picklist RM* | Empresa_Facturadora__c | Migración directa; validar contra pricebook/territory |
| User.Empresa__c | Picklist, 98% nulo aprox. | Empresa_Predeterminada__c + Usuario_Empresa__c | No usar para compartir hasta completar accesos |
| Product2.Empresa__c | Picklist RM* | Producto_Empresa__c (preferido) | Lookup simple solo si exclusividad está garantizada |
| TipoDeCargo...Empresa__c | Picklist requerido | Lookup Empresa__c o junction | Definir si un cargo puede ser compartido |
| Linea_Plantilla...Empresa__c | Picklist | Heredar Empresa_Facturadora__c; snapshot si integración lo exige | Evitar divergencia con la plantilla padre |
| ReciboUsado__c.Empresa__c | Picklist con muchos nulos | Empresa_Facturadora__c | Backfill desde asiento/orden/origen; excepción en conflicto |
| Plantilla...BMW_Compania__c | Picklist requerido | Empresa__c Lookup | Migración directa; gobernar vigencia |
| CentroCosto__c.Empresa__c | No existe en redProd | Ninguno por ahora | Crear solo si contabilidad confirma requisito |
| Contact.Empresa__c / Account.Empresas__c | Texto de empleador/empresa externa | Sin cambio por este proyecto | Falso positivo respecto de empresa operadora |
| Maestro_de_Errores__c.Empresa__c | Checkbox | Sin cambio por este proyecto | Homónimo; no contiene identidad empresarial |

# 7. Manual de cambios por capa

## 7.1 Apex y triggers

El objetivo no es sustituir literales uno por uno, sino retirar del dominio las decisiones binarias. Se recomienda un servicio de resolución único, bulkificado, que reciba el Id/código de empresa y devuelva una configuración validada.

| Patrón actual | Problema | Patrón objetivo |
| --- | --- | --- |
| if Bavarian ... else ... | Una tercera empresa cae en el else equivocado | switch por estrategia configurada o consulta de relaciones; default lanza excepción funcional |
| Empresa__r.Name == 'Bavarian' | Name mutable; sigue hardcodeado | Empresa__r.Codigo__c / resolver por Id y Custom Metadata |
| Pricebook2.Name contiene Bavarian | Nombre visible se vuelve clave técnica | Pricebook2.Empresa__c + moneda/canal/vigencia |
| IDs de record type, cuenta, usuario o static resource | No son portables entre orgs | DeveloperName, Custom Metadata, Custom Label o Content Asset relacionado |
| Consulta por cada registro | SOQL/DML limits y lotes frágiles | Precargar mapas por Set<Id>/Set<Codigo>; cache por transacción |
| Código viejo comentado | Dos implementaciones sin pruebas coherentes | Feature flag temporal, Git y eliminación controlada |

// Patrón objetivo (esquema conceptual) EmpresaContext ctx = EmpresaResolver.resolve(record.Empresa_Facturadora__c); if (!ctx.isConfigured()) { throw new EmpresaConfigurationException('Empresa sin configuración: ' + record.Id); } Pricebook2 pb = pricebookSelector.find(ctx.empresaId, record.CurrencyIsoCode, canal); softlandGateway.forCompany(ctx.codigoErp).send(payload); // Nunca: else implícito => Bavarian

### Clases de mayor prioridad

| Componente | Revisión obligatoria |
| --- | --- |
| ServicioCitasFieldService | Resolver empresa/precio/bodega/integración; cubrir empresa nueva y empresa desconocida |
| QuoteController | Resolver empresa/precio/bodega/integración; cubrir empresa nueva y empresa desconocida |
| UpdateCurrencyScheduler | Resolver empresa/precio/bodega/integración; cubrir empresa nueva y empresa desconocida |
| precioProductoJSON | Resolver empresa/precio/bodega/integración; cubrir empresa nueva y empresa desconocida |
| productJSON | Resolver empresa/precio/bodega/integración; cubrir empresa nueva y empresa desconocida |
| servicioReservas | Resolver empresa/precio/bodega/integración; cubrir empresa nueva y empresa desconocida |
| Registrar_Anticipo_Controller | Resolver empresa/precio/bodega/integración; cubrir empresa nueva y empresa desconocida |
| BMW_ChangeCurrencyWOWOLI | Resolver empresa/precio/bodega/integración; cubrir empresa nueva y empresa desconocida |
| HttpCalloutCreateKit | Resolver empresa/precio/bodega/integración; cubrir empresa nueva y empresa desconocida |
| ServicioCitas | Resolver empresa/precio/bodega/integración; cubrir empresa nueva y empresa desconocida |
| servicioEliminarReserva | Resolver empresa/precio/bodega/integración; cubrir empresa nueva y empresa desconocida |
| ProductControllerTwo | Resolver empresa/precio/bodega/integración; cubrir empresa nueva y empresa desconocida |
| cT_QuoteCrcPDFController | Resolver empresa/precio/bodega/integración; cubrir empresa nueva y empresa desconocida |
| cT_QuoteUsdPDFController | Resolver empresa/precio/bodega/integración; cubrir empresa nueva y empresa desconocida |
| RM_VN_CambiarUbicacion_Ctrl | Resolver empresa/precio/bodega/integración; cubrir empresa nueva y empresa desconocida |
| ServicioEliminarReservaArticuloQuote | Resolver empresa/precio/bodega/integración; cubrir empresa nueva y empresa desconocida |
| ServicioReservaApartadoArticulosQuote | Resolver empresa/precio/bodega/integración; cubrir empresa nueva y empresa desconocida |
| ProductSearcherController | Resolver empresa/precio/bodega/integración; cubrir empresa nueva y empresa desconocida |
| BMW_LineaPlantillaEmpresa | Resolver empresa/precio/bodega/integración; cubrir empresa nueva y empresa desconocida |
| ServicioConsDispBodegaQuoli | Resolver empresa/precio/bodega/integración; cubrir empresa nueva y empresa desconocida |
| ServicioCrearSCQuote | Resolver empresa/precio/bodega/integración; cubrir empresa nueva y empresa desconocida |
| QuoteSoftlandPedidoService | Resolver empresa/precio/bodega/integración; cubrir empresa nueva y empresa desconocida |
| OpportunityServiceInvoker | Resolver empresa/precio/bodega/integración; cubrir empresa nueva y empresa desconocida |
| BatchGetBodegaSoftland | Resolver empresa/precio/bodega/integración; cubrir empresa nueva y empresa desconocida |
| QuoteService | Resolver empresa/precio/bodega/integración; cubrir empresa nueva y empresa desconocida |
| BMWServiceQuoteApprovalEmailInvocable | Resolver empresa/precio/bodega/integración; cubrir empresa nueva y empresa desconocida |
| savePDFfile | Resolver empresa/precio/bodega/integración; cubrir empresa nueva y empresa desconocida |
| RM_VN_CrearOportunidad_Ctrl | Resolver empresa/precio/bodega/integración; cubrir empresa nueva y empresa desconocida |
| QuoteSoftlandQueryService | Resolver empresa/precio/bodega/integración; cubrir empresa nueva y empresa desconocida |
| TrabajoQuoteController | Resolver empresa/precio/bodega/integración; cubrir empresa nueva y empresa desconocida |

## 7.2 Flows

Recuperar la versión activa indicada por FlowDefinition y compararla con LatestVersion antes de editar.

Crear un subflow reutilizable que resuelva Empresa, lista de precios, moneda y rutas; retornar estado Configured/Error.

Reemplazar Choice/Decision con Bavarian/Otobai por Record Choice Set o consulta al maestro.

Agregar fault paths y registro de excepción; una empresa no configurada nunca debe continuar por una rama default.

Conservar una sola versión activa por flujo y documentar la estrategia de activación/rollback.

Evidencia El campo Opportunity.BMW_Compania__c aparece en 14 Flows únicos del grafo de dependencias. Además, Opp Flow V5 y Opp Flow v6 tienen versiones activas anteriores a la última versión observada; editar el XML equivocado puede no cambiar el comportamiento productivo.

## 7.3 LWC, Aura y Experience Cloud

El servidor debe retornar un DTO company-aware; la interfaz no debe construir listas separadas preciosBavarian/preciosOtobai.

Aplicar with sharing y comprobaciones CRUD/FLS en Apex; los filtros de JavaScript no constituyen seguridad.

Centralizar razón social, consentimiento, teléfonos, correos, logos y textos legales. Se observó texto Bavarian repetido en componentes comunitarios.

Si habrá un portal separado, incluir Network, ExperienceBundle, Theme, Navigation, login, guest profile, sharing sets y usuarios externos. Si será un portal único, hacer branding y navegación contextuales.

CommunityCalendar contiene opciones/IDs embebidos y una rama Otobai; debe usar ServiceTerritory relacionado a Empresa.

## 7.4 Visualforce, PDF, email y documentos legales

Esta es una de las áreas de mayor riesgo legal. Hay 62 páginas con renderAs=PDF y 48 páginas con nombres de empresa, logos, recursos o listas de precios. Varias páginas eligen BMW/Kawasaki/Polaris mediante if/else y dejan un bloque Bavarian como fallback. También se encontraron IDs de record type y razones sociales embebidas.

- Crear DocumentBrandingService / DocumentContext con Empresa, Marca, moneda, logo, identificación fiscal, cuentas bancarias, términos y footer.

- Resolver el contexto desde el registro padre y validar que Empresa y Marca sean compatibles.

- Usar componentes Visualforce compartidos para encabezado, pie, identidad legal y condiciones; evitar copiar HTML legal en cada página.

- Eliminar IDs de record type y rutas de static resources hardcodeadas; usar DeveloperName/configuración y Content Assets o recursos mapeados.

- Crear golden samples por empresa × marca × moneda × tipo de documento y compararlos visualmente.

Control de salida Si falta configuración legal o visual, el PDF/email debe fallar con mensaje controlado y quedar en cola de corrección. Nunca debe emitir el documento de otra empresa.

## 7.5 Inventario, producto, bodegas y listas de precios

| Área | Situación actual | Cambio |
| --- | --- | --- |
| Pricebook2 | Nombres Bavarian Local/Dólar y Otobai Local/Dólares | Relación Empresa + moneda + canal + vigencia; selector único |
| Bodega__c | Empresa inferida por código/prefijo | Lookup Empresa + código ERP + external key compuesta |
| Product2 | Empresa picklist y múltiples campos de marca | Junction Producto_Empresa y convergencia en RM_Marca__c |
| ProductoXBodega__c | Disponibilidad depende de productos/bodegas implícitos | Validar coherencia ProductoEmpresa–Bodega.Empresa |
| Ubicaciones_por_Marca__c | Marca picklist + Bodega lookup | Lookup Marca__c y validación de Empresa |
| Schedulers/batches | Frecuentemente iteran por nombres/constantes | Iterar empresas activas, aislar fallos y registrar watermark por empresa |

## 7.6 Seguridad, perfiles y visibilidad

Definir OWD y política de visibilidad por objeto. Si la confidencialidad empresarial aplica, usar grupos públicos/roles y sharing rules basados en Empresa.

Usuario_Empresa__c debe representar pertenencia; User.Empresa_Predeterminada__c solo selecciona contexto inicial.

Preferir permission sets / permission set groups para FLS y permisos; evitar expandir 50 perfiles como estrategia primaria.

Probar usuarios de ventas, taller, mostrador, integración, Experience/guest y administradores; incluir pruebas negativas cruzadas.

PricebookEntry, Product2 y archivos/documentos necesitan controles de aplicación adicionales porque el sharing estándar no siempre expresa la segmentación requerida.

## 7.7 Integraciones y Softland

- El contrato de integración debe incluir Codigo_Empresa, no un Name Salesforce ni un prefijo inferido.

- Construir claves idempotentes compuestas Empresa+Tipo+CódigoExterno para evitar colisiones.

- Procesar batch/scheduler por empresa activa, con log, reintento y watermark independientes.

- Usar Named Credentials / External Credentials para endpoints y autenticación; Custom Metadata para seleccionar estrategia.

- Validar disponibilidad, reservas, pedidos, cancelaciones, anticipos, facturación y sincronización de bodegas en ambas monedas.

- La empresa nueva debe poder darse de alta por configuración y datos; una estrategia Apex nueva solo si su API/contrato difiere realmente.

## 7.8 UI, layouts, list views, reportes y dashboards

Agregar los lookups nuevos a Lightning pages/layouts y ocultar picklists viejos tras el periodo dual.

Auditar los filtros de las 70 vistas candidatas nombradas por marca/sucursal; no clonar automáticamente las que ya usan un filtro dinámico suficiente.

Actualizar report types, dashboards, filtros de suscripción, quick actions, compact layouts, search layouts y related lists.

Sustituir IDs en componentes y acciones por API names/DeveloperNames o relaciones de datos.

# 8. Preparación obligatoria de RedPartial

RedPartial no debe tomarse como línea base hasta reconciliarlo. En 292 archivos candidatos comparados con el espejo local de RedProd se observaron 239 idénticos, 46 diferentes y 7 ausentes. Hay divergencias precisamente en clases, Flows, layouts y campos de WorkOrder relevantes para este cambio.

| Paso | Resultado esperado | Criterio de salida |
| --- | --- | --- |
| Inventariar cambios propios de RedPartial | Lista de diferencias legítimas del sandbox | Ningún cambio ajeno se sobrescribe |
| Retrieve dirigido desde redProd | Objetos, campos, FlowDefinition/versiones activas, Apex, VF, Experience, perfiles/permisos | La línea base productiva queda reproducible |
| Reconciliar diferencias | Decisión mantener/descartar/portar por componente | Owner y justificación para cada delta |
| Sembrar datos de configuración | Empresas, marcas, pricebooks, bodegas y territorios de prueba | No usar IDs productivos |
| Congelar ventana de cambios | Control de concurrencia con otros equipos | No hay drift no registrado durante construcción |

No comenzar el refactor antes de esto Un despliegue construido sobre el espejo actual de RedPartial puede reintroducir versiones antiguas de Flow o perder metadata presente en producción.

# 9. Estrategia de migración

Figura 2. Secuencia recomendada; cada fase produce evidencia y una salida reversible.

| Fase | Trabajo | Puerta de salida |
| --- | --- | --- |
| 0. Línea base | Retrieve fresco; mapa activo; decisiones funcionales; calidad de datos | Inventario firmado y scope cerrado |
| 1. Modelo | Empresa, relaciones, Custom Metadata, lookups y permisos; sembrar compañías existentes y nueva | Nada cambia todavía en producción |
| 2. Backfill | Batch trazable por precedencia; exception queue; simulación y reconciliación | Cobertura y conflictos aprobados |
| 3. Dual-write | Flows/Apex/UI escriben campo legado y lookup; dashboard compara | Cero divergencias nuevas en ventana acordada |
| 4. Cambio de lecturas | Servicios, Flows, PDF, UI e integraciones usan modelo nuevo bajo feature flag | Pruebas E2E y monitoreo sin errores legales |
| 5. Retiro | Ocultar/congelar picklists, retirar ramas binarias y después eliminar deuda | Periodo estable y plan de archivo aprobado |

## 9.1 Reglas de coexistencia

El lookup nuevo es la fuente preferida tan pronto como esté poblado; el campo legado solo sirve de compatibilidad y control.

Si ambos existen y discrepan, bloquear o registrar excepción según criticidad; no decidir por orden accidental.

Toda escritura debe pasar por un servicio/subflow común para evitar que una entrada quede sin dual-write.

No borrar valores históricos de picklist en la primera liberación; marcarlos inactivos solo cuando las lecturas ya no dependan de ellos.

# 10. Plan de pruebas

Las pruebas deben ser matriciales, no una repetición de casos Bavarian. La empresa nueva debe ser un dato de prueba de primera clase, y también debe existir una empresa activa deliberadamente mal configurada para comprobar el fail-closed.

| Dimensión | Valores mínimos |
| --- | --- |
| Empresa | Bavarian, Otobai, nueva empresa, empresa sin configurar |
| Marca | BMW/MINI/Motorrad + cada marca china incorporada + marca incompatible |
| Moneda | CRC y USD |
| Proceso | Ventas, mostrador, taller/posventa, usados si aplica |
| Canal | Interno, Experience/portal, integración/batch |
| Usuario | Una empresa, multiempresa, sin empresa, integración, guest |
| Volumen | Unitario, bulk de 200, batch histórico, concurrencia de reservas |

## 10.1 Flujos E2E obligatorios

Lead → Opportunity → Quote → aprobación → Order → Softland → PDF/email.

Cita/Event → Case → WorkOrder → WorkOrderLineItem → reserva/disponibilidad → pedido → PDF.

Producto → ProductoEmpresa → PricebookEntry → Bodega → consulta de disponibilidad → reserva/cancelación.

Alta/cambio de usuario → acceso por empresa → visibilidad cruzada negativa → auditoría.

Cambio de moneda → selección de pricebook → recálculo → integración → documento correcto.

Procesos batch/scheduler por empresa: éxito parcial, reintento, idempotencia y límites.

Golden PDFs: identidad legal, logo, términos, moneda, cuenta bancaria, paginación y adjuntos.

Regresión de Bavarian/Otobai: ningún resultado cambia salvo lo aprobado explícitamente.

## 10.2 Criterios cuantitativos de aceptación

0 registros nuevos con picklist y lookup divergentes durante la ventana dual.

100% de transacciones críticas con Empresa_Facturadora__c no nula antes de activar lecturas nuevas.

0 documentos emitidos con identidad legal distinta a la empresa del registro origen.

0 accesos cruzados no autorizados en pruebas negativas de perfiles/permission sets/Experience.

Todas las excepciones históricas clasificadas: corregida, aceptada o excluida con dueño.

Cobertura Apex es condición mínima, pero la aprobación depende de escenarios y aserciones, no del porcentaje aislado.

# 11. Despliegue, monitoreo y rollback

- Desplegar primero modelo/configuración/permisos sin activar comportamiento.

- Ejecutar backfill en lotes controlados; comparar por objeto, empresa, moneda y periodo.

- Activar dual-write y dashboard de divergencias; observar al menos un ciclo operativo acordado.

- Cambiar lecturas por dominios: catálogo/precios, ventas, posventa, documentos, integración y portal.

- Mantener feature flags por dominio y por empresa, no un único interruptor global.

- Rollback: volver lecturas a legado, mantener lookups y logs, pausar empresa nueva; no revertir/borrar el backfill automáticamente.

| Monitoreo | Alerta |
| --- | --- |
| Empresa faltante o no configurada | Bloqueo funcional + evento/log con objeto/registro/usuario |
| Divergencia lookup–picklist | Dashboard y cola de corrección |
| Error Softland por empresa | Reintento aislado; no bloquear otras empresas |
| PDF/email sin contexto | No emitir; registrar documento pendiente |
| Consulta de inventario cruzada | Severidad crítica; cortar feature flag del dominio |
| Acceso cruzado | Incidente de seguridad; rollback inmediato del sharing afectado |

# 12. Estimación y opciones de alcance

La estimación debe darse como rango y revisarse después de la Fase 0. El tiempo depende de si la nueva empresa usa ventas y posventa, si comparte Experience Cloud, si Softland usa el mismo contrato, si se migra historia completa y si las dos marcas comparten procesos.

| Opción | Contenido | Rango preliminar | Consecuencia |
| --- | --- | --- | --- |
| A. Táctica | Añadir valores y ramas explícitas; mínimo modelo común | 30–45 persona-semanas; 6–10 semanas calendario con equipo | Entrega más rápida, pero mantiene costo por cada empresa futura |
| B. Estratégica recomendada | Modelo relacional, resolvers, dual-write, PDF, seguridad, integración y migración | 55–85 persona-semanas; 12–18 semanas calendario | Alta escalabilidad y menor riesgo legal/operativo |
| C. Estratégica por dominios | Base común + ventas primero; posventa/portal después | Similar esfuerzo total, menor riesgo por liberación | Requiere coexistencia temporal bien gobernada |

Supuestos del rango Equipo con 2–3 desarrolladores Salesforce, 1 QA, apoyo parcial de arquitectura/negocio/integración; sin rediseño total de Softland. Un portal separado, contratos ERP distintos o migración histórica extensa pueden agregar 4–8 semanas.

# 13. Riesgos y controles

| ID | Riesgo | Nivel | Control |
| --- | --- | --- | --- |
| R1 | Empresa desconocida cae en Bavarian | Crítico | Fail-closed, sin else default, pruebas negativas |
| R2 | Documento con razón social/logo equivocado | Crítico | DocumentContext central + golden PDFs + bloqueo |
| R3 | Datos visibles entre empresas | Crítico | Modelo de sharing, pruebas cruzadas, revisión Experience |
| R4 | Softland mezcla códigos/inventario | Crítico | Código empresa explícito, clave compuesta, idempotencia |
| R5 | Backfill asigna nulos a Bavarian | Alto | Precedencia, trazabilidad, exception queue |
| R6 | Editar Flow no activo | Alto | Retrieve de versión activa y plan de activación |
| R7 | RedPartial sobrescribe producción con metadata vieja | Alto | Reconciliación/freeze antes de construir |
| R8 | Record types por marca multiplican deuda | Medio | Crear solo si cambia el proceso |
| R9 | Name o IDs usados como claves | Alto | Codigo__c unique y mapeos portables |
| R10 | Campos homónimos amplían scope sin necesidad | Medio | Clasificación funcional confirmada/candidato/falso positivo |
| R11 | Batch escala mal con nueva empresa | Alto | Bulkificación, partición y observabilidad por empresa |
| R12 | Configuración incompleta permite transacción | Alto | Checklist de readiness y validación previa a activación |

# 14. Decisiones funcionales pendientes

¿La empresa nueva cubre ventas, posventa/taller, usados y mostrador, o solo algunos dominios?

¿Las dos marcas chinas pertenecen a la misma razón social/Empresa__c?

¿Comparten catálogo Product2 con Bavarian/Otobai o requieren SKU/costo/lista por empresa?

¿Softland usa el mismo endpoint/contrato y solo cambia un código, o existe una instancia/credencial diferente?

¿Un usuario puede trabajar para varias empresas y sucursales? ¿Quién debe ver información transversal?

¿Se requiere Experience Cloud separado o branding dinámico en el portal existente?

¿Los procesos/etapas/layouts realmente cambian por marca, justificando record types nuevos?

¿Qué historia se migra y desde qué fecha? ¿Qué tratamiento tendrán registros ambiguos?

¿Cuáles son razón social, identificación fiscal, cuentas bancarias, términos y logos aprobados?

¿Qué SLA y ventana de reversión se exige para inventario, facturación y documentos?

Puerta de inicio No cerrar diseño ni estimación hasta resolver al menos las preguntas 1–7. Las restantes pueden completarse durante la Fase 0, pero deben estar aprobadas antes de pruebas UAT.

# 15. Checklist de ejecución

| Área | OK | Evidencia requerida |
| --- | --- | --- |
| Descubrimiento | ☐ | Scope funcional; empresas/marcas; dominios; responsables |
| Línea base | ☐ | Retrieve redProd/RedPartial; Flow activo; divergencias conciliadas |
| Modelo | ☐ | Empresa, Marca, ProductoEmpresa, UsuarioEmpresa, Bodega, Pricebook, Territory |
| Gobierno | ☐ | Códigos únicos; ownership; altas/bajas; datos legales aprobados |
| Automatización | ☐ | Apex/trigger/Flow sin ramas binarias ni defaults |
| Experiencia | ☐ | LWC/Aura/portal/layouts/list views/reportes |
| Documentos | ☐ | 48 páginas candidatas clasificadas; golden PDFs aprobados |
| Integración | ☐ | Softland, reservas, bodegas, claves externas, batch/retry |
| Seguridad | ☐ | FLS, permission sets, sharing, usuarios externos, pruebas negativas |
| Datos | ☐ | Backfill simulado; excepciones; reconciliación; dual-write |
| Pruebas | ☐ | Matriz completa; regresión; volumen; UAT; evidencia |
| Liberación | ☐ | Feature flags; monitoreo; rollback; soporte e hiper-cuidado |

# Anexo A. Inventario técnico completo de candidatos

Este anexo enumera las rutas detectadas en el espejo local de RedProd y las páginas Visualforce recuperadas del org. Una coincidencia es un punto de revisión, no una orden automática de editar. La clasificación final debe realizarse sobre la versión activa y el contenido funcional.

| Tipo | Archivos | Literales | Campos | Pricebooks | Lógica riesgo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| aura | 19 | 93 | 1 | 0 | 1 |
| classes | 139 | 401 | 143 | 102 | 58 |
| customMetadata | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| flexipages | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| flows | 47 | 348 | 124 | 173 | 1 |
| globalValueSets | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| layouts | 38 | 0 | 41 | 0 | 0 |
| lwc | 9 | 10 | 13 | 5 | 0 |
| objects | 28 | 32 | 24 | 1 | 2 |
| sharingRules | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| triggers | 3 | 11 | 4 | 4 | 5 |
| Visualforce pages (org) | 48 | 194 | 0 | 20 | 0 |

### A.1 Apex de producción (75)

| Componente / ruta relativa | Componente / ruta relativa |
| --- | --- |
| classes/BatchGetBodegaSoftland | classes/BatchGetCategoriaClienteSoftland |
| classes/BatchGetCentroCostoSoftland | classes/BatchGetCondicionPagoSoftland |
| classes/BatchGetCuentaContableSoftland | classes/BatchGetImpuestoSoftland |
| classes/BatchGetSubtipoDocumentoSoftland | classes/BatchOppActivityUploader |
| classes/BMW_ChangeCurrencyWOWOLI | classes/BMW_LineaPlantillaEmpresa |
| classes/BMWServiceQuoteApprovalEmailInvocable | classes/BMWVinScanTrabajoGenerator |
| classes/BusquedaDetalladaController | classes/ClientesRequest |
| classes/cls_DMLHelper | classes/consultaDisponibleBodega |
| classes/CrearPlandeVenta | classes/ct_CustomAsset |
| classes/CT_nuevaCita_controller | classes/cT_nuevaCitaGarantia_controller |
| classes/cT_QuoteCrcPDFController | classes/cT_QuotePDFEmail |
| classes/cT_QuoteUsdPDFController | classes/ct_traficoOrigenWeb |
| classes/doCalloutCancelarPedidoSoftland | classes/ExternalServiceCaller |
| classes/generarPedidoJSONData | classes/getHorasCitasFlow |
| classes/http_Helper | classes/HttpCalloutCreateKit |
| classes/HttpCalloutGetProductFreshRefPrices | classes/HttpCalloutGetProductRefPrices |
| classes/KPIEstadoTallerController | classes/OpportunityServiceInvoker |
| classes/OrderBatch | classes/orderJSONData |
| classes/precioProductoJSON | classes/ProductController |
| classes/ProductControllerTwo | classes/productJSON |
| classes/ProductoLocalizacionHelper | classes/ProductSearcherController |
| classes/QuoteController | classes/QuoterController |
| classes/QuoteService | classes/QuoteSoftlandPedidoService |
| classes/QuoteSoftlandQueryService | classes/Registrar_Anticipo_Controller |
| classes/ReservaOportunidadController | classes/ReservaOppUsadosController |
| classes/RM_VN_CambiarUbicacion_Ctrl | classes/savePDFfile |
| classes/ScheduleGetActividadComercialSoftland | classes/ScheduleGetAseguradoraSoftland |
| classes/ScheduleGetBodegaSoftland | classes/ServicePayment |
| classes/ServicioCitas | classes/ServicioCitasFieldService |
| classes/ServicioConsDispBodegaQuoli | classes/ServicioCrearSCQuote |
| classes/ServicioCrearSCWorkOrder | classes/servicioEliminarReserva |
| classes/ServicioEliminarReservaArticulo | classes/ServicioEliminarReservaArticuloQuote |
| classes/ServicioEnvioEncuestaSoftland | classes/ServicioGenerarPedidoFlow |
| classes/ServicioReservaApartadoArticulos | classes/ServicioReservaApartadoArticulosQuote |
| classes/servicioReservas | classes/TrabajoController |
| classes/TrabajoQuoteController | classes/UpdateCurrencyScheduler |
| classes/WoliGridController | classes/WoliGridController2 |
| classes/wsCrearCotizacionAltica_Rest |  |

### A.2 Triggers (3)

| Componente / ruta relativa | Componente / ruta relativa |
| --- | --- |
| triggers/ChanceAccountBavarian | triggers/ChanceAccountContado |
| triggers/WorkOrderTrigger |  |

### A.3 Flows candidatos (47)

| Componente / ruta relativa | Componente / ruta relativa |
| --- | --- |
| flows/AgregarManoObra XML local: Active • RedPartial: identical | flows/alerta_cita_actualizada XML local: Active • RedPartial: different |
| flows/Alerta_de_cita_nueva_o_actualizada XML local: Obsolete • RedPartial: identical | flows/aperturaCaseWorOrderEvent XML local: Active • RedPartial: different |
| flows/automateCommUser XML local: Active • RedPartial: identical | flows/BMW_Gestiona_Listas_de_Precios XML local: Active • RedPartial: identical |
| flows/BMW_Importar_Plantilla_Orden_de_Trabajo XML local: Active • RedPartial: identical | flows/BMW_ImportarPlantilla XML local: Active • RedPartial: identical |
| flows/Carga_MO_26_Lavado_a_Caso XML local: Obsolete • RedPartial: identical | flows/CorreoEventosMotos XML local: Active • RedPartial: identical |
| flows/CreateCaseWorkOrderFromEvent XML local: Obsolete • RedPartial: identical | flows/CreateWoliFromExpense XML local: Active • RedPartial: identical |
| flows/cT_Cancelacion_y_reprogramacion_de_citas XML local: Active • RedPartial: different | flows/ct_newCaseWorkOrderEvent XML local: Active • RedPartial: identical |
| flows/EnviaCorreoCuandoClienteApruebaPresupuestoEnService XML local: Active • RedPartial: identical | flows/Enviar_correo_Fomalizaci_n XML local: Obsolete • RedPartial: identical |
| flows/Enviar_correo_Fomalizacion2 XML local: Obsolete • RedPartial: identical | flows/Enviar_correo_Formalizaci_n_Usados XML local: Obsolete • RedPartial: identical |
| flows/Enviar_correo_Formalizaci_n_Usados1 XML local: Active • RedPartial: different | flows/Enviar_correo_Formalizacion1 XML local: Obsolete • RedPartial: identical |
| flows/Enviar_correo_Formalizacion3 XML local: Active • RedPartial: different | flows/FlowEventNuevoEmaiol XML local: Draft • RedPartial: identical |
| flows/FlowOppMostrador XML local: Draft • RedPartial: identical | flows/Gasto_Exento_Flow XML local: Active • RedPartial: identical |
| flows/Llena_Porcentaje_de_Usados XML local: Active • RedPartial: identical | flows/NotificacionCargoGarantiaBSI XML local: Obsolete • RedPartial: different |
| flows/Obtener_PricebookEntry_en_Linea_de_Plantilla_de_Presupuesto XML local: Active • RedPartial: identical | flows/Opp_flow_V3 XML local: Active • RedPartial: identical |
| flows/Opp_flow_v4 XML local: Active • RedPartial: identical | flows/Opp_Flow_V5 XML local: Draft • RedPartial: identical |
| flows/Opp_Flow_v6 XML local: Active • RedPartial: different | flows/Opportunity_Flow XML local: Active • RedPartial: identical |
| flows/Opportunity_Flow_From_Work_Order XML local: Active • RedPartial: identical | flows/Opportunity_Flow_V2 XML local: Active • RedPartial: identical |
| flows/ReciboUsadosFlow XML local: Active • RedPartial: identical | flows/Reenviar_formalizacion XML local: Active • RedPartial: different |
| flows/ReenviarEncuesta XML local: Draft • RedPartial: different | flows/ReenviarEncuestaOpp XML local: Draft • RedPartial: different |
| flows/SearchByAssetOrVIN XML local: Active • RedPartial: identical | flows/SegregateWOLIs XML local: Active • RedPartial: different |
| flows/Send_Cotizacion XML local: Active • RedPartial: different | flows/Show_Softland_Order_Response XML local: Active • RedPartial: identical |
| flows/trafico_cotizador_web XML local: Draft • RedPartial: different | flows/Work_Order_from_Quote XML local: Active • RedPartial: identical |
| flows/Work_Order_from_Quote_Selective XML local: Active • RedPartial: identical | flows/Work_Order_On_Create_Create_OPP_and_Quote_and_Update_WO_Values XML local: Active • RedPartial: missing_in_compare |
| flows/WorkOrderCancelada XML local: Active • RedPartial: identical |  |

### A.4 LWC y Aura (28)

| Componente / ruta relativa | Componente / ruta relativa |
| --- | --- |
| aura/bMW_newLineaPlantilla/bMW_newLineaPlantilla | aura/callcenterCommunity_lwc/callcenterCommunity_lwc |
| aura/callcenterCommunity_lwc/callcenterCommunity_lwcHelper | aura/CommunityAppointmentsHistory/CommunityAppointmentsHistory |
| aura/CommunityCalendar/CommunityCalendar | aura/CommunityCalendar/CommunityCalendarController |
| aura/CommunityCalendar/CommunityCalendarHelper | aura/CommunityCancelAppointments/CommunityCancelAppointments |
| aura/CommunityCarsManagement/CommunityCarsManagement | aura/CommunityControl/CommunityControl |
| aura/CommunityControl/CommunityControlHelper | aura/CommunityHome/CommunityHome |
| aura/CommunityInspectionHistory/CommunityInspectionHistory | aura/CommunityManageWorksMenu/CommunityManageWorksMenu |
| aura/CommunityMenu/CommunityMenu | aura/CommunityMenu/CommunityMenuHelper |
| aura/CommunityProfile/CommunityProfile | aura/customerCommunity_lwc/customerCommunity_lwc |
| aura/customerCommunity_lwc/customerCommunity_lwcHelper | lwc/busquedaDetallada/busquedaDetallada |
| lwc/customAssetSection_lwc/customAssetSection_lwc | lwc/kpiSucursales/kpiSucursales |
| lwc/productSearcher/productSearcher | lwc/qoSearchDetailProduct/qoSearchDetailProduct |
| lwc/rm_vu_crear_opp_confirmar/rm_vu_crear_opp_confirmar | lwc/rm_vu_inventario/rm_vu_inventario |
| lwc/vehiculosEnTallerTabla/vehiculosEnTallerTabla | lwc/woSearchDetailProduct/woSearchDetailProduct |

### A.5 Objetos, layouts y configuración (75)

| Componente / ruta relativa | Componente / ruta relativa |
| --- | --- |
| customMetadata/Opp_Finacial.Razon_Social_de_la_empresa | customMetadata/RM_Config.Default_Price_List_VN |
| customMetadata/RM_Config.Default_Price_List_VU | flexipages/Opportunity_Taller_Record_Page |
| flexipages/Quote_Record_Page_VN | flexipages/QuoteCitasTallerDesktop |
| globalValueSets/ClanedariosCommunity | globalValueSets/Lista_Proveedores |
| layouts/CommunityMemberLayout-Community Member Layout | layouts/Contact-Contact Layout Sin Botones |
| layouts/Contact-Contact Layout | layouts/Contact-Contacto de cuenta taller |
| layouts/Contact-Mecanico V1 | layouts/Cotizacion__c-Cotización Layout |
| layouts/Cuota__c-Formato Cuota | layouts/formularioConozcaSuCliente__c-Formato Formulario Conozca su Cliente |
| layouts/Maestro_de_Errores__c-Maestro de errores Layout | layouts/Oportunidad_de_Financiamiento__c-Formato Oportunidad de Financiamiento |
| layouts/Opportunity-BMW Opportunity Layout | layouts/Opportunity-Taller Autos |
| layouts/Order-Order Layout | layouts/Plantilla_de_Presupuesto__c-Plantilla de Presupuesto Layout |
| layouts/Product2-Articulos sin Editar | layouts/Product2-Artículos |
| layouts/Product2-Vehiculos Softland System Admin V1%2E0 | layouts/Product2-Vehiculos V1%2E2 |
| layouts/Product2-Vehiculos V1%2E3 | layouts/Product2-Vehiculos V1%2E4 |
| layouts/Product2-Vehiculos V1%2E5 | layouts/Product2-Vehiculos |
| layouts/Product2-VehiculosParaV2 | layouts/ReciboUsado__c-Recibo de Usado Layout |
| layouts/TipoDeCargoConManoDeObra__c-Tipo de cargo con mano de obra Layout | layouts/User-User Layout |
| layouts/UserAlt-User Profile Layout | layouts/WorkOrder-Mecanico |
| layouts/WorkOrder-RM Asesor Taller | layouts/WorkOrder-RM Lider Taller - RO |
| layouts/WorkOrder-RM Lider Taller | layouts/WorkOrder-RM Mecanico - RO |
| layouts/WorkOrder-RM Mecanico | layouts/WorkOrder-Taller prototype Work Order Main |
| layouts/WorkOrder-Work Order Layout Copy | layouts/WorkOrder-Work Order Main Sin Botones |
| layouts/WorkOrder-Work Order Main V1%2E1 | layouts/WorkOrder-Work Order Main |
| objects/Configuracion_de_ventas__c/fields/RM_ListaPrecioSoftland__c | objects/Cotizacion__c/fields/Compania__c |
| objects/Cuota__c/fields/Codigo_Empresa__c | objects/formularioConozcaSuCliente__c/fields/Actividad_de_la_empresa__c |
| objects/formularioConozcaSuCliente__c/fields/Compania__c | objects/formularioConozcaSuCliente__c/fields/Puesto_en_la_empresa__c |
| objects/formularioConozcaSuCliente__c/listViews/Todos.listView-meta.xml | objects/Linea_Plantilla_de_Presupuesto__c/fields/Empresa__c |
| objects/Linea_Plantilla_de_Presupuesto__c/fields/Product__c | objects/Maestro_de_Errores__c/fields/Empresa__c |
| objects/Maestro_de_Errores__c/listViews/All.listView-meta.xml | objects/Oportunidad_de_Financiamiento__c/fields/Razon_Social_de_la_empresa__c |
| objects/Oportunidad_de_Financiamiento__c/recordTypes/Altica.recordType-meta.xml | objects/Oportunidad_de_Financiamiento__c/recordTypes/RedMotors_Altica.recordType-meta.xml |
| objects/Plantilla_de_Presupuesto__c/fields/BMW_Compania__c | objects/Plantilla_de_Presupuesto__c/listViews/Todas_las_plantillas.listView-meta.xml |
| objects/Plantilla_de_Presupuesto__c/Plantilla_de_Presupuesto__c | objects/ReciboUsado__c/fields/Empresa__c |
| objects/ReciboUsado__c/recordTypes/Automovil.recordType-meta.xml | objects/ReciboUsado__c/recordTypes/Motocicleta.recordType-meta.xml |
| objects/tipoCargo__c/fields/Cliente_del_cargo__c | objects/tipoCargo__c/fields/Garant_a_Otobai__c |
| objects/TipoDeCargoConManoDeObra__c/fields/Empresa__c | objects/TipoDeCargoConManoDeObra__c/listViews/All.listView-meta.xml |
| objects/WorkOrder/fields/empresaFactura__c | objects/WorkOrder/listViews/All_WorkOrders.listView-meta.xml |
| objects/WorkOrder/validationRules/Etapa_en_recepcion.validationRule-meta.xml | objects/WorkOrder/validationRules/Validacion_contribuyente_y_factura.validationRule-meta.xml |
| sharingRules/Opportunity |  |

### A.6 Visualforce con empresa/marca/precios (48)

| Componente / ruta relativa | Componente / ruta relativa |
| --- | --- |
| pages/AlbaranCargoSeleccionadoPDF | pages/AlbaranPDFGroupTc |
| pages/AlbaranPDFGroupTcQuote | pages/Asset_WorkOrderHistory |
| pages/Asset_WorkOrderHistory_v2 | pages/Asset_WorkOrderHistory_v3 |
| pages/AssetWorkHistoryCommunity | pages/BMW_QuotePDF |
| pages/BMW_QuotePDFv2 | pages/CaseChecklistPDF |
| pages/CaseChecklistPDFBeta_v2 | pages/ct_facturaMotosUsados |
| pages/ct_facturaProforma | pages/ct_facturaProformaMotos |
| pages/ct_facturaUsados | pages/cT_newPlanCliente |
| pages/cT_newPlanClienteMotos | pages/cT_newPlanClienteUsado |
| pages/cT_newPlanNegocio | pages/cT_newPlanNegocioMotos |
| pages/cT_newPlanNegocioUsado | pages/cT_newPlanVenta |
| pages/cT_newPresupuestoEstandar | pages/cT_newQuotePDFSello |
| pages/cT_newQuotePDFSello_v2 | pages/cT_newQuotePDFSelloMostrador |
| pages/CT_QuoteCrcPdf | pages/CT_QuoteUsdPdf |
| pages/CustomCommunityLogIn | pages/formalizacionLegalNuevosVfp |
| pages/HojaTrabajoPDF | pages/HojaTrabajoPDFBeta |
| pages/PN_TrabajosPostergados | pages/ProductConsumed |
| pages/WorkorderCargoSeleccionadoAdmin | pages/WorkorderCargoSeleccionadoPage |
| pages/WorkorderChecklistPDF | pages/WorkOrderPDFTipoCargoOrdenPage |
| pages/workOrderPresupuesto2 | pages/WorkOrderPresupuestoCotizacionTallerPDF |
| pages/WorkorderPresupuestoPDF | pages/WorkorderPresupuestoPDFBeta |
| pages/WorkOrderPresupuestoPorLocalizacionPDF | pages/WorkOrderPresupuestoPorTipoCargoPDF |
| pages/WorkOrderPresupuestoUsdPDF | pages/WorkOrderPresupuestoUsdPDF_v2 |
| pages/WorkorderProductConsumed | pages/WorkorderProductConsumed1 |

### A.7 Clases de prueba relacionadas (64)

| Componente / ruta relativa | Componente / ruta relativa |
| --- | --- |
| classes/BMW_ExpenseProcessTest | classes/BMW_LineaPlantillaEmpresa_Test |
| classes/BMW_presupuestoVencido_test | classes/BMWVinScanTrabajoGeneratorTest |
| classes/BusquedaDetalladaTest | classes/ChanceAccountBavarianTest |
| classes/ChanceAccountContadoTest | classes/ClientesCallout_Test |
| classes/cT_assetChangeData_ctrl_test | classes/cT_ChangeData_copy_ctrl_tst |
| classes/cT_ChangeData_ctrl_tst | classes/cT_quoteChangeData_ctrl_tst |
| classes/cT_QuoteCrcPDFController_test | classes/DummyRemovalCoverageTest |
| classes/facturadaQuoteTest | classes/GetHorasCitasFlowTest |
| classes/HttpCalloutAddOrderTest | classes/HttpCalloutCreateKitTest |
| classes/HttpCalloutGetOrderLastResponsesTest | classes/HttpCalloutGetProductAvailabilityTest |
| classes/HttpCalloutGetProductRefPricesTest | classes/MargenSustitutoCoverageTest |
| classes/OpportunityServiceInvokerTest | classes/precioProductoJSONTest |
| classes/productJSONTest | classes/ProductoLocalizacionHelperTest |
| classes/QuitarReservaControllerTst | classes/QuitarReservaUsadosControllerTst |
| classes/QuoteControllerTest | classes/QuoterControllerTest |
| classes/Registrar_Anticipo_Controller_Test | classes/RegistrarAnticipoCasillasTst |
| classes/RM_CT_TestDataFactory | classes/RM_Lead_Trigger_Helper_Test |
| classes/RM_TraerTrabajosEmailServiceTest | classes/RM_TransferirProductoInteres_Test |
| classes/RM_VN_CrearOportunidad_Ctrl_Test | classes/RM_VN_CrearOppModeloInteres_Ctrl_Test |
| classes/RM_VN_DataFactoryHelper | classes/RM_VU_Inventario_Ctrl_Test |
| classes/RM_VU_Service_Test | classes/RM_VU_TestDataFactory |
| classes/ServicePaymentTest | classes/ServicioCitasTest |
| classes/ServicioConsDispBodegaQuoliTest | classes/ServicioCrearSCQuoteTest |
| classes/ServicioCrearSCWorkOrderTest | classes/ServicioEliminarReservaArticuloQuoteTest |
| classes/servicioEliminarReservaTest | classes/ServicioEnvioEncuestaSoftlandTest |
| classes/servicioReservasTest | classes/SRAArticulosQuoteTest |
| classes/TestDataFactory | classes/TestExternalServiceCaller |
| classes/TestServicioEliminarReservaArticulo | classes/TestServicioReservaApartadoArticulos |
| classes/TestServiciosQuote | classes/TestServiciosWorkOrder |
| classes/TrabajoControllerTest | classes/TrabajoQuoteControllerTest |
| classes/UpdateCurrencySchedulerTest | classes/VehicleReservationHistoryServiceTest |
| classes/WoliGridTest | classes/WoliGridTest2 |

# Anexo B. Seguridad y FLS

Se detectaron 78 permission sets y 50 profiles con referencias a campos cuyo nombre contiene Empresa/Compañía. El conteo incluye falsos positivos (empleador, KYC, checkbox de error), por lo que debe migrarse únicamente el FLS de los campos operativos confirmados. Los componentes se listan para asegurar que la revisión no deje huecos.

### B.1 Permission sets candidatos (78)

| Componente / ruta relativa | Componente / ruta relativa |
| --- | --- |
| permissionsets/acceso_a_motos | permissionsets/Acceso_a_Planes_Tipos_Pasos_Subtipos |
| permissionsets/Administrador_PS | permissionsets/Altica_Consulta_Servicio |
| permissionsets/AlticaPermisoTipoDeCambio | permissionsets/ANLYTIS |
| permissionsets/Aplicaci_n_conectada_de_Marketing_Cloud | permissionsets/Asesor_de_ventas_KTM |
| permissionsets/Asesor_de_ventas_Polaris | permissionsets/Asesor_HD |
| permissionsets/BMW_Survey_Permissions | permissionsets/Cambiar_Etapa_Finalizado_a_Ganada |
| permissionsets/Cambiar_Owner_Leads | permissionsets/comunidad |
| permissionsets/Comunity_Lightning | permissionsets/Crear_Usados |
| permissionsets/CrewManagement | permissionsets/Cuotas |
| permissionsets/Custom_Lightning | permissionsets/Customer_Community_Login |
| permissionsets/DeleteOrder | permissionsets/Editar_productos_de_oportunidad |
| permissionsets/EditIsLockedOpportunity | permissionsets/Eliminar_Comentarios_de_Caso |
| permissionsets/Exporta_Reportes | permissionsets/External_Credential |
| permissionsets/FSL_Admin_License | permissionsets/FSL_Admin_Permissions |
| permissionsets/FSL_Agent_License | permissionsets/FSL_Agent_Permissions |
| permissionsets/FSL_AIAgent_License | permissionsets/FSL_AIAgent_Permissions |
| permissionsets/FSL_Community_Dispatcher_License | permissionsets/FSL_Community_Dispatcher_Permissions |
| permissionsets/FSL_Community_Self_Service_Permissions | permissionsets/FSL_Dispatcher_License |
| permissionsets/FSL_Dispatcher_Permissions | permissionsets/FSL_Guest_User_Permissions |
| permissionsets/FSL_Mobile_License | permissionsets/FSL_Resource_License |
| permissionsets/FSL_Resource_Permissions | permissionsets/hardDelete |
| permissionsets/Jefatura_Autos | permissionsets/Lightning_experience_user |
| permissionsets/Marketing_Cloud_Connected_App | permissionsets/Media_Player |
| permissionsets/ModificarTodosEventos | permissionsets/multifactor_except |
| permissionsets/named_credentials | permissionsets/New_Grid_User |
| permissionsets/No_Password_Expires | permissionsets/Omni_Setup_Flow |
| permissionsets/Oportunidad_Financiamiento | permissionsets/Pablo_Chaves_Casos |
| permissionsets/permiso_a_Comunidad | permissionsets/Permiso_Ignorar |
| permissionsets/permisos_a_hansel | permissionsets/Permisos_de_Contactos_y_Comunidad |
| permissionsets/PermisosReportesAvanzados | permissionsets/Revisi_n_CC_y_Lavado |
| permissionsets/RM_Asesor_Taller | permissionsets/RM_Asistente_Taller |
| permissionsets/RM_Lider_Taller | permissionsets/RM_Mecanico |
| permissionsets/RM_PS_Consulta_Costeo | permissionsets/robot3 |
| permissionsets/robotUserStandard | permissionsets/Sales_User |
| permissionsets/Salesforce_Lead_Capture | permissionsets/Servicev2Salesforce |
| permissionsets/sfdcInternalInt__sfdc_activityplatform | permissionsets/sfdcInternalInt__sfdc_aiplatform |
| permissionsets/sfdcInternalInt__sfdc_fieldservice | permissionsets/sfdcInternalInt__sfdc_nc_constraints_engine_deploy |
| permissionsets/sfdcInternalInt__sfdc_predictionbuilder | permissionsets/Usuario_Service |
| permissionsets/Vehiculos_Nuevos_PS | permissionsets/Ver_Usuarios_Reportes |

### B.2 Profiles candidatos (50)

| Componente / ruta relativa | Componente / ruta relativa |
| --- | --- |
| profiles/Admin | profiles/Administrador del sistema - Custom |
| profiles/Altica - Coah de ventas | profiles/Altica Perfil |
| profiles/Altica Usuario Junior | profiles/Altica Usuario Senior |
| profiles/Anfitrionas copia JV | profiles/Asesor Beta Grid CL |
| profiles/Asesor Call Center V2 | profiles/Asesor de servicio PIN |
| profiles/Asesor de Taller | profiles/Asesor de Ventas BMW |
| profiles/Asesor de Ventas KTM | profiles/Asesor de Ventas MINI |
| profiles/Asesor de Ventas Motorrad | profiles/Asesor de Ventas Multimarca Motos con Usados |
| profiles/Asesor de Ventas Multimarca Motos | profiles/Asesor de ventas online MINI Nuevos V2 y Usados |
| profiles/Asesor de ventas online MINI Nuevos V3 y Usados | profiles/Asesor de Ventas Online Motos y Nuevos V2 A1 |
| profiles/Asesor de Ventas POLARIS | profiles/Asesor garantías UR |
| profiles/Asesor Ventas Motos Usados v2 | profiles/Asesores garantías |
| profiles/Asistente de usados A1 | profiles/Chatter Free User |
| profiles/Customer Community Login User | profiles/Customer Community User Test |
| profiles/CustomerCommunity Profile | profiles/Gerente Altica |
| profiles/Gerente Comercial Motocicletas | profiles/Gerente de Mercadeo |
| profiles/Gerente de ventas BMW | profiles/Guest License User |
| profiles/Jefe de Sucursal BMW Escazú | profiles/Jefe de Ventas BMW |
| profiles/Jefe de Ventas MINI | profiles/Jefe de Ventas MOTORRAD |
| profiles/Jefe de Ventas Multimarca | profiles/Jefe de Ventas Usados Autos |
| profiles/Jefe de Ventas Usados Motos A1 | profiles/Jefe de Ventas Usados Motos |
| profiles/Mecánico | profiles/Motos Vendedor Mixto |
| profiles/Read Only | profiles/Recepcion MINI |
| profiles/SolutionManager | profiles/Standard |
| profiles/Torre de Control UR | profiles/walnkintest Profile |

# Anexo C. Dependencia oficial del campo de compañía en Oportunidad

MetadataComponentDependency reportó 254 relaciones para Opportunity.BMW_Compania__c, correspondientes a 44 componentes únicos: 29 ApexClass, 14 Flow y 1 Layout. La lista deduplicada confirma dependencias que una búsqueda literal puede omitir.

| Tipo | Componentes deduplicados |
| --- | --- |
| ApexClass (29) | BMW_presupuestoVencido_test CrearPlandeVenta IntegrationServicesCoverageTest PostMRQ92QuoteDespachoTest ProductControllerTwo QuitarReservaControllerTst QuitarReservaUsadosControllerTst QuoteControllerTest QuoteSoftlandPedidoService QuoteSoftlandQueryService RM_VN_CrearOportunidad_Ctrl RM_VN_CrearOportunidad_Ctrl_Test RegistrarAnticipoCasillasTst ServicioConsDispBodegaQuoli ServicioCrearSCQuote ServicioCrearSCQuoteTest ServicioEliminarReservaArticuloQuote ServicioEliminarReservaArticuloQuoteTest ServicioReservaApartadoArticulosQuote TestServiciosQuote TrabajoQuoteController TrabajoQuoteControllerTest VehicleReservationHistoryServiceTest facturadaQuoteTest productJSONTest servicioEliminarReserva servicioEliminarReservaTest servicioReservas servicioReservasTest |
| Flow (14) | Gestiona Listas de Precios Importar Plantilla Opp Flow V5 Opp Flow v6 Opp flow V3 Opp flow v4 Opportunity Flow Opportunity Flow From Work Order Opportunity Flow V2 Work Order On Create: Create OPP and Quote and Update WO Values Work Order from Quote Work Order from Quote Selective aperturaCaseWorOrderEvent aperturaCaseWorkOrderEventField |
| Layout (1) | Taller Autos |

# Anexo D. Trazabilidad de afirmaciones

| Afirmación | Fuente | Estado |
| --- | --- | --- |
| Campos/valores/volúmenes | Consultas SOQL/Tooling API a redProd el 22-07-2026 | Confirmado |
| Dependencias de Opportunity.BMW_Compania__c | MetadataComponentDependency | Confirmado |
| 48 páginas VF con identidad/precio | Retrieve de 301 ApexPages + escaneo | Confirmado como candidato |
| 62 páginas renderAs=PDF | Retrieve de ApexPages | Confirmado |
| 292 archivos de metadata local | Escaneo reproducible del espejo RedProd | Confirmado como candidato |
| 46 diferentes y 7 faltantes en RedPartial local | Comparación SHA-256 de rutas equivalentes | Confirmado; requiere retrieve fresco |
| 70 list views por marca/sucursal | Consulta de ListView en objetos núcleo | Candidato; falta inspeccionar filtros |
| CentroCosto__c.Empresa__c | No aparece en metadata viva de redProd | No confirmado / fuera de scope actual |
| Duración y esfuerzo | Estimación por alcance observado y supuestos declarados | Preliminar; reestimar tras Fase 0 |

# Anexo E. Definición de terminado

La empresa nueva se activa mediante datos/configuración sin editar condiciones Bavarian/Otobai.

Todos los registros críticos tienen empresa válida o excepción aprobada; no hay defaults silenciosos.

Ventas, posventa, inventario, integración, documentos y seguridad pasan la matriz E2E.

Bavarian y Otobai conservan su comportamiento aprobado; diferencias intencionales están documentadas.

Los PDFs/emails muestran razón social, identificación, logo, moneda y términos correctos.

El modelo de acceso impide visibilidad cruzada no autorizada, incluso en Experience Cloud.

Softland recibe código de empresa explícito y las claves externas no colisionan.

RedPartial y redProd tienen una línea base reconciliada y el paquete de despliegue es reproducible.

Hay monitoreo, runbook de incidentes, feature flags por dominio y rollback probado.

Los picklists heredados quedan congelados/ocultos y existe una fecha aprobada de retiro.

FIN DEL DOCUMENTO